📊

QASE ANALYTICS AI

Escopo Técnico do Projeto

Plataforma de Chat Conversacional com IA

para Geração de Relatórios e Dashboards

de Métricas de QA do Qase.io

Stack: GPT-5 + LangChain + Qase API

Janeiro 2026

# Sumário

1. Visão Geral

2. Problema que Resolve

3. Arquitetura Proposta

4. Funcionalidades Principais

5. Stack Tecnológica

6. Motor de IA com LangChain

7. Autenticação

8. Métricas e KPIs

9. Fases do Projeto

10. Riscos e Mitigações

# 1. Visão Geral

Uma plataforma de chat conversacional que utiliza IA (GPT-5) + LangChain integrada à API do Qase para gerar relatórios e dashboards dinâmicos de métricas de QA, permitindo análise de dados de testes em uma arquitetura de microserviços.

### Principais Características

- Chat contextual com IA para consultas em linguagem natural

- Integração direta com Qase.io via API REST

- Geração automática de gráficos e visualizações

- Sistema de widgets salvos para dashboards personalizados

- Suporte a múltiplos projetos/microserviços

# 2. Problema que Resolve

Como QA em ambiente de microserviços, enfrentamos diversos desafios:

| Problema | Descrição |
| --- | --- |
| Fragmentação de dados | Testes distribuídos por múltiplos projetos/serviços no Qase |
| Relatórios manuais | Tempo excessivo gasto consolidando métricas semanais/mensais |
| Falta de insights | Dificuldade em responder perguntas ad-hoc da gestão rapidamente |
| Dashboards estáticos | Os dashboards nativos do Qase são limitados para análises customizadas |

# 3. Arquitetura Proposta

## 3.1 Diagrama de Alto Nível

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        FRONTEND                                 │

│  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐  ┌─────────────────────────┐  │

│  │    Chat     │  │   Gráficos  │  │       Dashboards        │  │

│  │  Interface  │  │  (Preview)  │  │    (Widgets salvos)     │  │

│  └──────┬──────┘  └──────┬──────┘  └────────────┬────────────┘  │

└─────────┼────────────────┼──────────────────────┼───────────────┘

│                │                      │

▼                ▼                      ▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        BACKEND                                  │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐│

│  │                  LangChain AI Engine                        ││

│  │  ┌───────────┐  ┌───────────┐  ┌───────────────────────┐   ││

│  │  │   GPT-5   │◄─┤  Agent    │◄─┤   Qase Tools          │   ││

│  │  │  (OpenAI) │  │ Executor  │  │   (Custom)            │   ││

│  │  └───────────┘  └───────────┘  └───────────────────────┘   ││

│  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│  ┌─────────────────┐  ┌─────────────────┐  ┌─────────────────┐  │

│  │  Chart Engine   │  │  Widget Store   │  │   Dashboard DB  │  │

│  │  (geração)      │  │  (persistência) │  │   (layouts)     │  │

│  └─────────────────┘  └─────────────────┘  └─────────────────┘  │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                      QASE.IO API                                │

│  Projects │ Test Cases │ Test Runs │ Results │ Defects          │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 3.2 Componentes Principais

| Componente | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Chat Interface | Interface de usuário para interação conversacional com a IA |
| LangChain Agent | Orquestração de LLM, tools e memória conversacional |
| Qase Tools | Ferramentas customizadas para consultar API do Qase |
| Chart Engine | Geração de configurações de gráficos (Recharts) |
| Widget Store | Persistência de gráficos salvos como widgets |
| Dashboard DB | Armazenamento de layouts de dashboards |

# 4. Funcionalidades Principais

## 4.1 Chat Conversacional com IA

| Funcionalidade | Descrição |
| --- | --- |
| Consultas em linguagem natural | "Qual a taxa de falha do serviço de pagamentos nos últimos 30 dias?" |
| Contexto de conversa | Memória de interações anteriores na sessão |
| Sugestões inteligentes | IA sugere análises baseadas nos dados disponíveis |
| Multi-projeto | Consultar e comparar dados entre diferentes projetos/microserviços |

### Exemplos de Prompts

- "Compare a cobertura de testes entre os serviços auth, payments e notifications"

- "Mostre a evolução de bugs críticos por sprint nos últimos 3 meses"

- "Quais casos de teste estão mais flaky no projeto checkout?"

- "Gere um relatório executivo da qualidade do release 2.5.0"

## 4.2 Tipos de Gráficos Suportados

| Tipo | Caso de Uso |
| --- | --- |
| Line Chart | Evolução temporal (bugs, cobertura, execuções ao longo do tempo) |
| Bar Chart | Comparação entre projetos/serviços |
| Pie/Donut | Distribuição de status (passed/failed/blocked/skipped) |
| Heatmap | Matriz de cobertura por funcionalidade |
| Treemap | Hierarquia de suites/casos de teste |
| Area Chart | Volume de testes ao longo do tempo |

## 4.3 Sistema de Widgets e Dashboards

- Salvar gráficos gerados como widgets reutilizáveis

- Drag & drop de widgets para criar dashboards

- Layouts responsivos com grid system

- Filtros globais (período, projeto, ambiente)

- Compartilhamento via link

- Export para PDF/PNG

- Atualização automática configurável

# 5. Stack Tecnológica

## 5.1 Frontend

| Tecnologia | Justificativa |
| --- | --- |
| React / Next.js | SSR, performance, ecossistema rico |
| Recharts | Gráficos declarativos, customizáveis, React-first |
| React Grid Layout | Dashboards com drag & drop |
| TailwindCSS | Estilização rápida e consistente |
| Zustand | Gerenciamento de estado leve para widgets |

## 5.2 Backend

| Tecnologia | Justificativa |
| --- | --- |
| Node.js / TypeScript | Type safety, compatível com LangChain |
| Hono | Framework web leve e performático |
| LangChain | Framework para orquestração de LLM, agents e tools |
| OpenAI SDK | Integração com GPT-5 |
| Prisma + PostgreSQL | ORM type-safe + banco relacional robusto |
| Redis | Cache de queries e sessões |

# 6. Motor de IA com LangChain

## 6.1 Arquitetura do AI Engine

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                     AI ENGINE (LangChain)                       │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                 │

│  ┌──────────────┐    ┌──────────────┐    ┌──────────────┐      │

│  │   Prompt     │    │   LangChain  │    │   Output     │      │

│  │  Templates   │───▶│    Agent     │───▶│   Parsers    │      │

│  └──────────────┘    └──────┬───────┘    └──────────────┘      │

│                             │                                   │

│         ┌───────────────────┼───────────────────┐              │

│         ▼                   ▼                   ▼              │

│  ┌─────────────┐    ┌─────────────┐    ┌─────────────┐         │

│  │  Qase Tools │    │   Chart     │    │   Memory    │         │

│  │  (Custom)   │    │   Tools     │    │  (Buffer)   │         │

│  └─────────────┘    └─────────────┘    └─────────────┘         │

│                                                                 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 6.2 Qase Tools (LangChain)

Ferramentas customizadas criadas com DynamicStructuredTool do LangChain para integração com a API do Qase:

| Tool | Descrição |
| --- | --- |
| list_projects | Lista todos os projetos disponíveis no Qase |
| get_test_cases | Obtém casos de teste com filtros (status, prioridade, automação) |
| get_test_runs | Obtém execuções de teste com filtros de data e status |
| get_run_results | Obtém resultados detalhados de uma execução |
| get_defects | Obtém defeitos/bugs de um projeto |
| get_test_suites | Obtém suites de teste e hierarquia |
| generate_chart | Gera configuração de gráfico para visualização |

## 6.3 Fluxo de Processamento

1. Usuário envia mensagem no chat

- Mensagem é validada e enriquecida com contexto

2. Agent LangChain processa a requisição

- Analisa intenção e seleciona tools apropriadas

- Executa tools do Qase para obter dados

3. Dados são processados e gráfico é gerado

- Tool generate_chart cria configuração do gráfico

- Output parser extrai resposta e chartConfig

4. Resposta é retornada ao usuário

- Texto explicativo + gráfico renderizado

- Opção de salvar como widget

# 7. Autenticação

## 7.1 Modelo Híbrido (Recomendado)

Combinação de API key própria (pool) com opção BYOK (Bring Your Own Key):

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                      MODELO HÍBRIDO                             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                 │

│  ┌─────────────┐                                                │

│  │   Usuário   │                                                │

│  └──────┬──────┘                                                │

│         │                                                       │

│         ▼                                                       │

│  ┌─────────────────────────────────────────┐                    │

│  │         Tem API Key própria?            │                    │

│  └─────────────────┬───────────────────────┘                    │

│                    │                                            │

│         ┌─────────┴─────────┐                                   │

│         ▼                   ▼                                   │

│  ┌─────────────┐     ┌─────────────┐                            │

│  │    SIM      │     │    NÃO      │                            │

│  │ Usar BYOK   │     │ Usar Pool   │                            │

│  └──────┬──────┘     └──────┬──────┘                            │

│         │                   │                                   │

│         ▼                   ▼                                   │

│  ┌─────────────┐     ┌─────────────────────────┐                │

│  │ Sem limites │     │ Free: 50 msgs/dia       │                │

│  │ Custo: user │     │ Pro: 500 msgs/dia       │                │

│  └─────────────┘     │ Custo: plataforma       │                │

│                      └─────────────────────────┘                │

│                                                                 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 7.2 Tiers de Acesso

| Tier | Msgs/Dia | Max Tokens | Custo |
| --- | --- | --- | --- |
| Free | 50 | 2.048 | Plataforma |
| Pro | 500 | 4.096 | $20/mês |
| Enterprise | 5.000 | 8.192 | Customizado |
| BYOK | Ilimitado | 8.192 | Usuário |

## 7.3 Segurança

- API keys encriptadas com AES-256-GCM antes de persistir

- Validação de keys antes de salvar

- Cache de clientes com TTL para performance

- Rate limiting por tier

- Tracking de uso para billing e limites

# 8. Métricas e KPIs do Qase

## 8.1 Por Projeto/Microserviço

- Total de casos de teste

- Cobertura por prioridade (critical, high, medium, low)

- Taxa de automação (manual vs automatizado)

- Casos flaky (inconsistentes)

## 8.2 Por Test Run

- Pass rate (%)

- Tempo médio de execução

- Bloqueios por ambiente

- Regressões detectadas

## 8.3 Por Período

- Tendência de qualidade (evolução do pass rate)

- Velocity de criação de testes

- Tempo médio de resolução de bugs

- Débito técnico de testes

## 8.4 Comparativos (Microserviços)

- Serviço mais estável vs mais problemático

- Correlação entre deploys e falhas

- Cobertura por equipe/squad

# 9. Fases do Projeto

## Fase 1: MVP (4-6 semanas)

- Setup do projeto (monorepo com Turborepo)

- Integração Qase API básica

- Chat simples com GPT-5 + LangChain

- 3 tipos de gráficos (line, bar, pie)

- Salvar widget básico

- Dashboard single-page

## Fase 2: Core Features (4-6 semanas)

- Mais tipos de gráficos

- Sistema de filtros

- Multi-projeto

- Drag & drop no dashboard

- Persistência PostgreSQL

- Autenticação completa

## Fase 3: Polish & Scale (4-6 semanas)

- Cache inteligente (Redis)

- Refresh automático de widgets

- Export PDF/PNG

- Compartilhamento de dashboards

- Templates de dashboards

- Histórico de conversas

## Fase 4: Enterprise (ongoing)

- SSO/SAML

- Audit logs

- Multi-tenancy

- Alertas baseados em métricas

- Integração Slack/Teams

# 10. Riscos e Mitigações

| Risco | Prob. | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Rate limit Qase API | Média | Alto | Cache agressivo, batch requests |
| Custo OpenAI API | Média | Médio | Limitar tokens, cache de respostas |
| Qase API instável | Baixa | Alto | Retry com backoff, circuit breaker |
| Gráficos complexos | Média | Médio | Começar simples, iterar |
| Performance com muitos dados | Média | Alto | Paginação, agregação server-side |

# Próximos Passos

- Validar com stakeholders - Apresentar escopo e coletar feedback

- PoC técnico - Testar integração LangChain + GPT-5 + Qase API + Recharts

- Design UI/UX - Wireframes do chat e dashboard

- Setup infraestrutura - Repositório, CI/CD, ambientes

- Sprint 1 - Iniciar desenvolvimento do MVP

Documento gerado em Janeiro de 2026